Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики

Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Горловский колледж городского хозяйства»

Рабочая программа

профессионального модуля ПМ.02

«Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов»

код профессии 08.00.00 «Техника и технологии строительства»

#### специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Горловка

2015

| ОДОБРЕНА Предметной ЦК преподавателей спец. дисциплин строительного направления Протокол № ___ от «__» _______ 2015 г. Председатель ПЦК преподавателей спец. дисциплин газового хозяйства ________________ Н.И. Бичурина | Разработана на основе государственного образовательного стандарта по профессии 08.00.00 Техника и технологии строительства специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Заместитель директора по учебной работе ________________Т.И. Антонюк |
| --- | --- |

| Составители: | Барабанова Т.Ю., преподаватель, специалист высшей категории ГПОУ «ГКГХ» |
| --- | --- |
|  | Бичурина Н.И.,преподаватель, специалист высшей категории ГПОУ «ГКГХ» |
|  | Куксенко И.Ф.., преподаватель, специалист второй категории ГПОУ «ГКГХ» |
|  | Горбенко О.Н., преподаватель, специалист второй категории ГПОУ «ГКГХ» |
|  | Падалка В.С., преподаватель, специалист ГПОУ «ГКГХ» |
|  | Шестерина О.Э., преподаватель, специалист ГПОУ «ГКГХ» |
|  | Каминский Д.О., мастер производственного обучения ГПОУ «ГКГХ» |

| Рецензент: |  |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1 Паспорт программы профессионального модуля |  |
| 2 Результаты освоения профессионального модуля |  |
| 3 Структура и содержание профессионального модуля |  |
| 4 Условия реализации программы профессионального модуля |  |
| 5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) |  |

1.	 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа)  является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» код профессии СПО 08.00.00 «Техника и технологии строительства» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке.

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов.

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов.

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке специалистов в области строительства при наличии базового среднего (полного) образования или начального профессионального образования по профилю данной специальности. Опыт работы не требуется.

| 1.3. Использование часов вариативной части ОПОП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Дополнительные профессиональ-ные компетенции | Дополнительные знания, умения, практический опыт | №,наименование темы | Коли-чество часов | Обоснование включения в рабочую программ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| МДК.02.02.01 Благоустройство территорий и домовладений |  |  |  |  |  |
| 1 | ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке. | Знать: - порядок отвода земельного участка под строительство и правила земле-пользования - основные пара-метры состава, состояния грунтов, их свойства, применение; - основные принци-пы организации и подготовки тер-ритории; - правила безопасно-го ведения работ и защиты окружающей среды. | - Инженерная организация территорий жилых районов - Озеленение и освещение территорий - Организация транспортного и пешеходного движения при благоустройстве городских территорий | 14 12 12 | На основании требований работодателей цели и задачи модуля расширены путем включения дополнительного практического опыта, умений и знаний. Предполагается освоение дополнительных профессиональных компетенций совместно с предусмотренными в ПМ.02, возможность формирования которых реализуется за счет вариативной части. |
| 2 |  | Уметь: - читать генераль-ный план; - читать геологи-ческую карту и разрезы; - определять объемы выполняемых работ; - обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных производственных процессов. | - Инженерная организация территорий жилых районов - Озеленение и освещение территорий - Организация транспортного и пешеходного движения при благоустройстве городских территорий | 10 12 4 |  |
|  |  | Иметь практический опыт: Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке. | - Инженерная организация территорий жилых районов - Озеленение и освещение территорий - Организация транспортного и пешеходного движения при благоустройстве городских территорий | 8 4 2 |  |
| Всего |  |  |  | 78 |  |

| № п/п | Дополнительные профессиональные компетенции | Дополнительные знания, умения, практический опыт | №, наименование темы | Коли-чество часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МДК.02.02.02 «Нормы и сметы» |  |  |  |  |  |
|  | ПК 1.1. Осуществлять нормирование при подборке строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей конструктивных элементов зданий. | Знать: - состав, порядок разработки, согласова-ние и утверждение проектно-сметной документации. | - Техническое нормирование производственных ресурсов - Организация и оплата труда - Ценообразование и сметное нормирование в строительстве | 16 14 24 | На основании требований работодателей цели и задачи модуля расширены путем включения дополнительного практического опыта, умений и знаний. Предполагается освоение дополнительных профессио-нальных компетенций сов-местно с предусмотренными в ПМ.02, возможность форми-рования которых реализуется за счет вариативной части. |

|  |  | Иметь практический опыт: Осуществлять нормирование при подборке строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей конструктивных элементов зданий. | - Техническое нормирование производственных ресурсов - Организация и оплата труда - Ценообразование и сметное нормирование в строительстве | 4 4 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: |  |  |  | 102 |  |

1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 404 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 357 час, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 272 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 202часа;

учебной и производственной практики – 252 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Монтаж и эксплуатация санитарно-технических систем и оборудования», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПК 2.1 | Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке. |
| ПК 2.2 | Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные работы и работы по реконструкции строительных объектов. |
| ПК 2.3 | Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов. |
| ПК 2.4 | Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляя к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Тематический план профессионального модуля

| Коды Профессиональ-ных компетенций | Наименование разделов профессионального модуля | Всего часов (максимальная учебная нагрузка и практики) | Объём времени, отведённый на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная часов | Производ-ственная (по профилю специаль-ности) |
|  |  |  | Всего часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия | в т.ч. курсовая работа (проект), часов | Всего часов | в т.ч. курсовой проект, часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 | МДК 02.01 Реализация технологических процессов пристроительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов | 219 | 146 | 76 | - | 73 | - | - | - |
|  | МДК 02.02 Учёт и контроль технологических процессов | 387 | 258 | 56 | - | 129 | - | - | - |
|  | ПП02.01 Производственная практика (по квалификации специальности) | 252 | - | - | - | - | - | - | 252 |
|  | Всего : | 858 | 404 | 132 | - | 202 | - | - | 252 |

3.3.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Строительные машины»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов |  | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | д.ф.о. | з.ф.о. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Количество часов на 3 курсе обучения (V семестр) / самостоятельная работа |  | 40/38 |  |  |
| Введение | Содержание учебного материала |  |  |  | 1 |
|  | 11 | Вопросы концентрации средств механизации на участках и управлениях механизации, организации технического обслуживания и ремонта строительной техники. Новые прогрессивные, простые и надёжные конструкции машин, оборудования, рабочих органов, инструментов, которые выпускаются небольшими сериями. | 2 |  |  |
| Раздел 1. Классификация строительных машин. |  |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  | 1 |
| Тема 1.1 Строительные машины и средства малой механизации | 1 | Основные понятия о машинах. Общие требования к машинам. Принципы классификации и индексации машин. Технико – экономические показатели. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
|  | 1 | Специализированный транспорт, классификация, общее устройство, основные технико-экономические показатели. | 2 |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
| Тема 1.2 Элементы строительных машин и оборудования | 1 | Механические передачи. Редукторы и подшипники. Муфты. Гидростатические и гидродинамические трансмиссии. Ходовое оборудование. Тяговый расчет. Подбор канатов. Полиспаст, определение кратности. | 2 |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Определение эксплуатационной производительности | 2 |  | 2 |
|  | 2 | Тяговый расчет. | 2 |  | 2 |
|  | 3 | Подбор гидроцилиндра. | 2 |  | 2 |
|  | 4 | Расчет каната. Расчет полиспаста, кратности | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
|  | 1 | Сравнение различных видов силового оборудования | 2 |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
| Тема 1.3 Транспортные, транспортирующие, погрузочно-разгрузочные и грузоподъемные машины. | 1 | Транспортные, транспортирующие машины, специализированные транспортные средства. Грузовые автомобили. Тракторы, пневмоколесные тягачи. | 2 |  | 1 |
|  | 2 | Специализированные транспортные средства. Ленточные строительные конвейеры. Погрузочно–разгрузочные машины. | 2 |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
|  | 1 | Подготовка и проработка конспектов лекций, учебной специальной технической литературы. | 2 |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
| Тема 1.4 Грузоподъёмные машины. | 1 | Домкраты, тали и лебедки. Строительные подъемники Строительные башенные краны. Стреловые самоходные краны Козловые краны. | 2 |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Определению грузовой устойчивости крана. Определению собственной устойчивости крана | 2 |  | 2 |
|  | 2 | Расчет продолжительности цикла башенного крана. Расчет производительности башенного крана | 2 |  | 2 |
|  | 3 | Выбор и расчет грузозахватных приспособлений | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
|  | 1 | Подготовка к практическим работам и проработка конспектов лекций, учебной специальной технической литературы. | 2 |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
| Тема 1.5 Землеройные и землеройно – транспортные машины | 1 | Взаимодействие рабочих органов машин с грунтом. Машины для подготовительных работ. Землеройно – транспортные машины. | 2 |  | 1 |
|  | 2 | Экскаваторы. Основные виды сменного оборудования | 2 |  | 1 |
|  | 3 | Бурильные и бурильно-крановые машины. Виды бурильного оборудования | 2 |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Рабочий процесс машин для подготовительных работ. Определение производительности машин для подготовительных работ. | 2 |  | 2 |
|  | 2 | Оборудование для водоотлива и водопонижения – насосы, насосные станции, иглофильтры, иглофильтровые установки, эжекторные вакуумные водопонизительные установки. Их назначение, принцип работы и основные технико-эксплуатационные показатели. | 2 |  | 2 |
|  | 3 | Определение производительности одноковшовых экскаваторов | 2 |  | 2 |
|  | 4 | Определение производительности многоковшовых экскаваторов | 2 |  | 2 |
|  | 5 | Расчёт вылета ковша экскаватора и ёмкости ковша в зависимости от вида разрабатываемого грунта. | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
|  | 1 | Подготовка к практическим работам и проработка конспектов лекций, учебной специальной технической литературы. | 8 |  |  |
| Раздел 2 Машины для специализированных работ |  |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Машины для уплотнения грунта и машины для специальных земляных работ | 1 | Теоретические основы процесса механического уплотнения грунта. Машины динамического и статического действия | 2 |  | 1 |
|  | 2 | Машины и оборудование для рытья узких и глубоких траншей. Машины для разработки мерзлых и прочных грунтов. | 2 |  | 1 |
|  | 3 | Машины и оборудование для свайных работ, назначение, принцип работы и основные технико-эксплуатационные показатели свайных молотов, копров, вибропогружателей, вибромолотов, установок для устройства набивных свай. | 2 |  | 1 |
|  | 4 | Машины для бестраншейной прокладки коммуникаций. Метод пилотного бурения. | 2 |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Подбор и применение виброплощадок для уплотнения грунта. | 2 |  | 2 |
|  | 2 | Расчет производительности виброплощадок | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
|  | 1 | Подготовка к практическим работам и проработка конспектов лекций, учебной специальной технической литературы. | 4 |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
| Тема 2.2 Машины и оборудование для приготовления, транспортировки и укладки бетонной смеси и строительных растворов | 1 | Машины для дробления, сортировка каменных материалов. | 2 |  | 1 |
|  | 2 | Машины для приготовления бетонных и растворных смесей | 2 |  | 1 |
|  | 3 | Машины и оборудование для транспортирования бетонных и растворных смесей. | 2 |  | 1 |
|  | 4 | Машины для укладки и уплотнения бетонных смесей | 2 |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Определение производительности смесителей непрерывного действия. | 2 |  | 2 |
|  | 2 | Определение производительности смесителей циклического действия. | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
|  | 1 | Подготовка к практическим работам и проработка конспектов лекций, учебной специальной технической литературы. |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
| Тема 2.3 Отделочные машины и оборудование | 1 | Оборудование для штукатурных, окрасочных и обойных работ. | 2 |  | 1 |
|  | 2 | Оборудование для устройства полов и кровель. Машины и оборудование для рулонных кровель, паркетных, мозаичных и рулонных полов. | 2 |  | 1 |
|  | 3 | Общие сведения, назначение, классификация. Роль ручных машин в современном индустриальном строительстве. | 2 |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Технологическое оборудование. Подбор оборудования машин для отделочных работ. | 2 |  | 2 |
|  | 2 | Подвижность смеси и выбор форсунки. Расчет производительности форсунки. | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
|  | 1 | Подготовка к практическим работам и проработка конспектов лекций, учебной специальной технической литературы. |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
| Тема 2.3 Правила эксплуатации строительных машин и оборудования. | 1 | Охрана труда и техника безопасности при эксплуатации строительных машин. Основные принципы организации инструментальных хозяйств на строительных и монтажных работах | 2 |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Составление мероприятий по организации инструментальных хозяйств с учётом охраны труда и техники безопасности. | 2 |  | 2 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Контроль результатов освоения | 1 | Контрольная работа. | 2 |  |  |
|  | 2 | Дифференцированный зачёт | 2 |  |  |
|  | Всего: |  | 40/38 |  |  |

3.3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технологическое проектирование процессов строительства»

| Наименование разделов и тем |  | Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | Объем часов |  |  |  | Уровень освоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о.ф. |  | з.ф. |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Количество аудиторных часов (VІ сем.)/ самостоятельная работа |  |  |  | 68/34 |  |  |  |  |  |
| Введение |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Основные положения и задачи строительного производства, виды и особенности строительных процессов. Содержание дисциплины и связь её со смежными дисциплинами. Значение и место организационно-технологического проектирования в строительстве. Формирование нормативной документации, историческая справка. |  | 2 |  |  |  | 1 |  |
| # Раздел 1. # Общие положения технологии проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Проектирование объектов капитального строительства |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Проектирование объектов капитального строительства. Информационная модель объекта строительства. Требования к составу, содержанию и оформлению предпроектной, проектной, рабочей документации для строительства. Технология проектирования. Общая структура технологического обеспечения проектирования. |  | 2 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся Основные принципы федеральной жилищной политики. Структурно - функциональная схема системы технологического обеспечения проектирования. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2 Система организационно-методических документов по технологии проектирования |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Документация проектной организации. Административное управление качеством в проектной организации. Состав комплекса организационно - методической документации. Классификация технологических процессов. |  | 2 |  |  |  | 1-2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся Общая структура организационно - методической документации, необходимой для формирования рабочих технологических процессов проектирования. |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |
| # Тема 1.3. # Требования к технологии проектирования |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Общие требования качества проектной продукции. качество (уровень качества). Основные факторы технологии проектирования и их влияние на компоненты качества проектной продукции. Требования, предъявляемые к организационному обеспечению технологии проектирования. Материально - техническое обеспечение технологии проектирования. Кадровое обеспечение технологии проектирования. Моделирование технологии. Контроль. |  | 2 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся Прогрессивные методы организации технической эксплуатации зданий. Систем аавтоматизированного проектирования (САПР). |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| # Раздел 2. # Порядок проектирования объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Тема 2.1. ## Проектные функции и специальные виды проектной деятельности | 1 |  | Функции проектирования объектов капитального строительства. виды проектной деятельности, отнесенные к проектным функциям. Специальные виды проектной деятельности. Организационный порядок проектирования. Этапы инвестиционного проектирования. Схема организации инвестиционного процесса. |  | 2 |  |  |  | 1-2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Порядок выполнения основных видов проектных услуг. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |

| # Раздел 3. # Правила выбора подрядной проектной организации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 3.1. ## Подготовка и проведение торгов |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Подготовка подрядных торгов. Состав комиссии. Открытые и закрытые торги. Оценка комиссией технических предложений. Период оценки предложений. организационно- технологическая схема проведения конкурсных торгов для получения подряда на выполнение проектно - изыскательских работ. | 2 |  | 1-2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся Объекты конкурсных торгов. Торги для получения подряда на выполнение проектно - изыскательских работ. |  | 4 |  |  |  |
| # Раздел 4. # Правила разработки заданий на подготовку проектной продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Тема 4.1. ## Структура технологического процесса разработки задания на проектирование |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Задание на производство проектной продукции. Организационный порядок подготовки различных видов заданий на проектирование. Рекомендуемая структура и задачи, решаемые в ходе выполнения технологических операций. Типовая технологическая схема разработки задания на проектирование предприятия. | 2 |  | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся Составление задания на проектирование объекта строительных инвестиций. |  | 2 |  | 1 |  |
| # Раздел 5. # Правила проведения организационно-технологической подготовки проектирования |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Тема 5.1. ## Общие положения |  | ## Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Цели организационно - технологическая подготовка проектирования. Основные направления и результаты проведения организационно – технологической подготовки проектирования в проектных организациях. Методическая документация, рекомендуемая для использования при проведении организационно - технологической подготовки и нормирования технологических процессов проектирования в проектных организациях. | 2 |  | 1 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся Технологические процессы в зависимости от уровня их типизации (стандартизации). |  | 4 |  |  |  |
| ## Тема 5.2. ## Виды технологических процессов проектирования |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Виды технологических процессов проектирования объектов капитального строительства. Общий технологический процесс (ОТП). Частный технологический процесс. Виды технологической документации, разрабатываемой для проведения проектных работ. Технологическая карта. Виды технологических карт для проектирования. | 2 |  | 2 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Практическое занятие № 1. Разработка элементов технологической карты на производство каменных работ. | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 2 | Практическое занятие № 2. Построение графика движения рабочей силы. | 2 |  |  |  |
|  |  | 3 | Практическое занятие № 3. Разработка элементов технологической карты на монтаж одноэтажного промышленного здания. | 2 |  |  |  |
|  |  | 4 | Практическое занятие № 4. Разработка элементов технологической карты на монтаж жилого здания. | 2 |  |  |  |
|  |  | 5 | Практическое занятие № 5. .Разработка элементов технологической карты на производство отделочных работ (штукатурные, малярные, облицовочный и обойные). | 2 |  | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся Матрично - векторная схема общего (объектового) технологического процесса проектирования промышленного предприятия.; 1. | 4 |  | 1 |  |
| ## Тема 5.3. ## Правила разработки технологических процессов проектирования |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Порядок разработки типовых технологических процессов проектирования. Исходная информация для разработки типовых технологических процессов. Основные этапы разработки типовых технологических процессов проектирования и задачи, решаемые на каждом этапе. Порядок разработки рабочих технологических процессов проектиро-вания. Рекомендуемые состав, порядок согласования и утверждения рабочей технологической документации для проектирования. | 2 |  | 1 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | # Практическое занятие № 6. Технологическая карта на кирпичную кладку. | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 2 | Практическое занятие № 7. Размещение монтажных кранов и подъемников при проектировании стройгенплана. | 2 |  |  |  |
|  |  | 3 | Практическое занятие № 8. Технологическая карта на монтаж ферм и плит покрытия. | 2 |  |  |  |
|  |  | 4 | Практическое занятие № 9. Технологическая карта на устройство мансарды. | 2 |  |  |  |
|  |  | 5 | Практическое занятие № 10. Технологическая карта производства силикатного кирпича. | 2 |  |  |  |
|  |  | 6 | Практическое занятие № 11. Технологическая карта на устройство свайного фундамента здания. | 2 |  |  |  |
|  |  | 7 | Практическое занятие № 12. Усиление конструкций и оснований. | 2 |  |  |  |
|  |  | 8 | Практическое занятие № 13. Технологическая карта на каменные работы. | 2 |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся Общая структура нормативов технологии проектирования, разрабатываемая в целях обеспечения эффективности и для управления проектным производством. Определение нормативов трудоёмкости проектных работ. |  | 4 |  | 2 |  |
| # Раздел 6. # Правила информационного обеспечения проектирования. Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Тема 6.1. ## Виды и структура технологического процесса информационного обеспечения проектирования |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Типовой рекомендуемый перечень технологических операций, составляющий частный технологический процесс информационного обеспечения конкретного проекта, а также задачи , решаемые в ходе выполнения технологических операций. Типовой рекомендуемый перечень технологических операций, составляющий частный технологический процесс информационного обеспечения конкретного проекта, а также задачи, решаемые в ходе выполнения технологических операций. | 2 |  | 1-2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся Информационное обеспечение проектирования. |  | 2 |  | 2 |  |
| ## Тема 6.2. ## Проектные решения |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | ## Общие проектные решения. Структура технологического процесса принятия проектных решений. Состав технологической документации рабочих и типовых процессов. Календарный график проектирования и график контроля проекта. Правила разработки методического, материально-технического и кадрового обеспечения технологического процесса принятия проектных решений. | 2 |  | 1 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся Требования к проектным решениям, оценка качества проектных решений. |  | 2 |  |  |  |
| # Раздел 7. # Правила формирования # проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Тема 7.1. ## Виды отображения проектной информации и формы представления проектных документов (технологическая классификация) |  | ## Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | ## Проектная документация. Виды проектной документации для строительства. Структура технологического процесса формирования проектной документации. Рекомендуемые материалы и технические средства для выполнения отдельных технологических операции - формирования проектной документации. методы выполнения оригиналов документов. Разработка кадрового обеспечения технологической операции формирования проектной документации. | 2 |  | 1-2 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Практическое занятие № 14. Разработка элементов технологической карты на монтаж типового этажа жилого здания. | 2 |  |  |  |
|  |  | 2 | Практическое занятие № 15. Разработка элементов технологической карты на устройство рулонной кровли. | 2 |  |  |  |
|  |  | 3 | Практическое занятие № 16. Технологическая карта на установку дверных блоков. | 2 |  |  |  |
|  |  | 4 | Практическое занятие № 17. Разработка элементов технологической карты на один из видов отделочных работ. | 2 |  |  |  |
|  |  | 5 | Практическое занятие № 18. Подсчет объемов земляных работ и трудоемкости их выполнения. | 2 |  |  |  |
|  |  | 6 | Практическое занятие № 19. Подбор и расчет комплекта машин для производства земляных работ. | 2 |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа Рекомендации по обеспечению процедур формирования проектной документации. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | ## Итоговая контрольная работа |  | 2 |  |  |  |
|  |  | ## Дифференцированный зачет |  | 2 |  |  |  |
| Всего |  |  |  | 102 |  |  |  |

3.3.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Благоустройство территорий и домовладений»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические работы и самостоятельная работа обучающихся |  |  | Объем часов |  |  | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Очная ф. о. |  | Заочная ф. о. |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Количество аудиторных часов/ самостоятельная работа |  |  | 52/26 |  |  |  |
| МДК.02.02.01 Благоустройство территорий и домовладений |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение | 1 | Задачи инженерной подготовки, благоустройства и транспортного обслуживания городов |  | 2 |  |  | 1 |
| Тема 1.1 Инженерная организация территорий жилых районов | Содержание учебного материала |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 1 | Рельеф и благоустройство городских территорий |  | 2 |  |  | 1 |
|  | 2 | Система градостроительного проектирования. Генеральные планы городов |  | 2 |  |  | 1 |
|  | 3 | Вертикальная планировка городских территорий и ее задача |  | 2 |  |  | 1 |
|  | 4 | Методы вертикальной планировки территорий |  | 2 |  |  | 1 |
|  | 5 | Организация поверхностного водоотвода и благоустройство городских территорий, основные задачи |  | 2 |  |  | 1 |
|  | 6 | Проезды, автостоянки, хозяйственные площадки в микрорайонах |  | 2 |  |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  | 8 |  |  |  |
|  | 1 | Практическая работа №1 Оценка рельефа по критериям пригодности городских территорий. |  | 2 |  |  | 2-3 |
|  | 2 | Практическая работа №1 Продолжение практической работы |  | 2 |  |  | 2-3 |
|  | 3 | Практическая работа №2 Методы вертикальной планировки участка жилой застройки |  | 2 |  |  | 2-3 |
|  | 4 | Практическая работа №2 Продолжение практической работы |  | 2 |  |  | 2-3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 1 | Особенности вертикальной планировки в условиях реконструкции |  | 2 |  |  | 2-3 |
|  | 2 | Вертикальная планировка сложного рельефа. |  | 2 |  |  | 2-3 |
|  | 3 | Влияние системы водоотвода на уровень благоустройства территорий. |  | 2 |  |  | 2-3 |
|  | 4 | Взаимосвязь проектирования элементов систем водоотвода и элементов инженерного благоустройства. |  | 2 |  |  | 2-3 |
|  | 5 | Основные факторы избыточного увлажнения застраиваемых и реконструируемых территорий. |  | 2 |  |  | 2-3 |
| Тема 1.2 Озеленение и освещение территорий | Содержание учебного материала |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 1 | Градостроительное назначение насаждений. Стадии проектирования городских насаждений |  | 2 |  |  | 1 |
|  | 2 | Основные правила проектирования городских насаждений |  | 2 |  |  | 1 |
|  | 3 | Благоустройство озелененных территорий |  | 2 |  |  | 1 |
|  | 4 | Малые архитектурные формы. |  | 2 |  |  | 1 |
|  | 5 | Основные задачи освещения города. Светотехнические понятия и величины. |  | 2 |  |  | 1 |
|  | 6 | Освещение городских улиц, транспортных сооружений и пешеходных коммуникаций. |  | 2 |  |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 1 | Практическая работа №3 Проектирование озеленения участков городской среды |  | 2 |  |  | 2-3 |
|  | 2 | Практическая работа №4 Проектирование освещения городских территорий |  | 2 |  |  | 2-3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 12 |  |  |  |  |
|  | 1 | Система озеленения города. | 2 |  |  |  | 2-3 |
|  | 2 | Подбор растений при проектировании | 2 |  |  |  | 2-3 |
|  | 3 | Экологические вопросы зеленого строительства и хозяйства. | 2 |  |  |  | 2-3 |
|  | 4 | Зеленое строительство в сложных природно-климатических условиях. | 2 |  |  |  | 2-3 |
|  | 5 | Архитектурно-декоративное освещение территорий городской застройки. | 2 |  |  |  | 2-3 |
|  | 6 | Световая реклама и иллюминация. | 2 |  |  |  | 2-3 |
| Тема 1.3 Организация транспортного и пешеходного движения при благоустройстве городских территорий | Содержание учебного материала |  | 12 |  |  |  |  |
|  | 1 | Основные задачи благоустройства при организации движения транспорта и пешеходов. | 2 |  |  |  | 1 |
|  | 2 | Системы транспортных и пешеходных связей. | 2 |  |  |  | 1 |
|  | 3 | Классификационные схемы планировки внутриквартальных проездов. Организация проездов к объектам застройки. | 2 |  |  |  | 1 |
|  | 4 | Прогрессивные типы покрытий для транспортных и пешеходных коммуникаций, площадок. Декоративные покрытия. | 2 |  |  |  | 1 |
|  | 5 | Контрольная работа | 2 |  |  |  | 2-3 |
|  | 6 | Дифференцированный зачет | 2 |  |  |  | 2-3 |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическая работа №5 Организация транспортного и пешеходного движения в жилой зоне | 2 |  |  |  | 2-3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 1 | Планировочные параметры проездов и пешеходных связей. | 2 |  |  |  | 2-3 |
|  | 2 | Определение потребностей в автостоянках и гаражах на межмагистральных территориях | 2 |  |  |  | 2-3 |
|  | Всего: |  | 78 |  |  |  |  |

3.3.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Нормы и сметы»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов |  |  | Уровень освоения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | д.ф.о. |  | з.ф.о. |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
|  | Количество аудиторных часов / самостоятельная работа |  | 68/34 |  | 10/92 |  |  |  |
| Введение | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дисциплины «Нормы и сметы» и ее роль в подготовке специалиста технического профиля. Связь курса с общенаучными, общеинженерными и специальными дисциплинами. Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения специальности и в сфере профессиональной деятельности. |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
| Раздел 1. Техническое нормирование производственных ресурсов |  |  | 18/10 |  | 2/24 |  |  |  |
| Тема 1.1. Основы технического нормирования труда | Содержание учебного материала |  | 2 |  | 2 | 1 |  |  |
|  | Сущность и задачи технического нормирования труда. Принципы и методы технического нормирования труда. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Научная организация труда в строительстве | Содержание учебного материала |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | Основные задачи и направления научной организации труда в строительстве. Методы определения экономической эффективности от научной организации труда. Классификация строительно-монтажных процессов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа по теме 1.2. Изучение материала конспекта и учебника. Подготовка сообщений: ресурсосберегающие технологии. |  | 2 |  | 6 | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Проведение нормативных исследований | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Способы проведения нормативных исследований. Организация нормативных исследований. Изучение использования рабочего времени. |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | Самостоятельная работа по теме 1.3. Подготовка сообщений - приборы при меняемые при нормативных исследованиях. |  | 2 |  | 4 | 2 |  |  |
| Тема 1.4. Производственные нормы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование производственных норм: затрат труда, времени использования машин. Оформление проектов норм. |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | Практическая работа № 1. Проектирование производственных норм |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа по теме 1.4. – оформление отчетов по практической работе № 1. Изучение материала конспекта и учебника. |  | 2 |  | 4 | 3 |  |  |
| Тема 1.5. Нормирование расходов строительных материалов | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цели и методы нормирования расходов материалов. Показатели использования материальных ресурсов. Источники направления экономии материальных ресурсов. Графический и линейный способ проведения нормативных исследований. |  | 4 |  |  | 1 |  |  |
|  | Самостоятельная работа по теме Изучение материала конспекта и учебника. |  | 2 |  | 6 | 2 |  |  |
| Тема 1.6. Методические основы нормирования расходов строительных материалов | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Методические основы нормирования расходов строительных материалов. Источники направления экономии. Контроль рационального потребления материальных ресурсов. |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | Практическая работа № 2. Нормирование расходов строительных материалов. Изучение материала конспекта и учебника. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа по теме оформление отчетов по практической работе № 2 |  | 2 |  | 4 | 3 |  |  |
| Раздел 2. Организация и оплата труда |  |  | 18/10 |  | 2/30 |  |  |  |
| Тема 2.1 Особенности организации оплаты труда в строительстве | Содержание учебного материала |  | 2 |  | 2 | 1 |  |  |
|  | Формы оплаты труда. Системы оплаты труда. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа по теме 2.1. Изучение материала конспекта и учебника. Подготовка сообщений – современные формы оплаты труда применяемые в строительстве |  | 2 |  | 6 | 3 |  |  |
| Тема 2.2. Тарифная система в строительстве | Содержание учебного материала |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | Задачи тарифного нормирования. Тарифная система и ее основные элементы. Тарификация работ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа № 3 – Определение тарифной ставки |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа по теме 2.2. – оформление отчетов по практической работе № 3. Изучение материала конспекта и учебника. |  | 2 |  | 6 | 3 |  |  |
| Тема 2.3. Особенности оплаты труда отдельных групп рабочих. | Содержание учебного материала |  | 4 |  |  | 1 |  |  |
|  | Оплата труда рабочих занятых на строительно-монтажных работах. Оплата труда молодых рабочих. Оплата труда учеников и молодых специалистов. Оплата труда подвижных строительно-монтажных формирований. Оплата труда рабочих автомобильного транспорта. Оплата труда рабочих занятых в погрузочно-разгрузочных работах. Особенности оплаты труда отдельных групп рабочих. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа по теме 2.3. Изучение материала конспекта и учебника |  | 2 |  | 6 | 2 |  |  |
| Тема 2.4. Основы расчета заработной платы рабочих | Содержание учебного материала |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | Производственные нормы и расценки. Наряд на выполнение работ. Распределение заработной платы. Методы учета производительности труда. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.5. Организация строительных работ | Содержание учебного материала |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | Основные формы строительных бригад. Расчет состава комплексных бригад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа № 4. – Расчет потребности в рабочих. Изучение материала конспекта и учебника. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа по теме 2.5. - оформление отчетов по практической работе № 4 |  | 2 |  | 6 | 3 |  |  |
| Тема 2.6. Основы законодательства о труде | Содержание учебного материала |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | Коллективные и трудовые споры. Рабочее время и время отдыха. Гарантия и компенсация. Трудовые споры. Государственное социальное страхование. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа по теме 2.6. – подготовка сообщений: Основы законодательства о труде. |  | 2 |  | 6 | 2 |  |  |
| Раздел З. Ценообразование и сметное нормирование в строительстве |  |  | 30/14 |  | 4/38 |  |  |  |
| Тема 3.1 Основы рационального использования и экономии материальных ресурсов в строительстве. | Содержание учебного материала Экономическая сущность рационального использования и экономии материальных ресурсов. Положения по совершенствованию планового регулирования ресурсосбережения. |  | 2 |  | 2 | 1 |  |  |
|  | Самостоятельная работа по теме 3.1. Изучение учебного материала по конспекту и учебнику |  | 2 |  | 4 | 2 |  |  |
| Тема 3.2. Основы сметного дела | Содержание учебного материала: Ценообразование в строительстве. Значение сметы. Порядок разработки проектов и смет. Элементы затрат на строительные и монтажные работы. Накладные расходы и плановые накопления. |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | Самостоятельная работа по теме 3.2. Изучение учебного материала по конспекту и учебнику. Подготовка сообщений – задачи сметного нормирования и ценообразования в строительстве. |  | 2 |  | 4 | 3 |  |  |
| Тема 3.3. Подготовка исходных данных для проектирования | Содержание учебного материала: Задание на проектирование. Строительный паспорт на капитальный ремонт здания. Обмерные работы. Техническое заключение на задание. Изучение основной сметно-нормативной базы. |  | 4 |  |  | 1 |  |  |
| Тема 3.4. Проектная документация на выполнение строительных работ | Содержание учебного материала: Состав проектной документации. Проект производства ремонтно-строительных работ. Требования, предъявляемые к проектной документации. |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | Самостоятельная работа по теме 3.4. Изучение учебного материала по конспекту и учебнику. Подготовка сообщений - Ответственность проектировщиков за проектно-сметную документацию. |  | 2 |  | 6 | 3 |  |  |
| Тема 3.5. Сметные нормативы | Содержание учебного материала: Задачи сметного нормирования. Методы определения стоимости строительства. Укрупненные сметные нормы. |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
| Тема 3.6. Цены на ресурсы применяемые в строительстве | Содержание учебного материала: Определение сметных цен. Районные и сметные цены. Зональные сметные цены. Составление калькуляций транспортных расходов. Сметные цены машино-смен строительных машин и оборудования. Расчетные ставки рабочих. |  | 4 |  |  | 1 |  |  |
|  | Практическая работа № 5. Составление калькуляции на выполнение строительных работ |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа по теме 3.6. Оформление отчетов по практической работе № 5. Изучение материала конспекта и учебника. |  | 2 |  | 6 | 3 |  |  |
| Тема 3.7. Методы определения стоимости строительства | Содержание учебного материала: Определение объемов строительных работ по конструктивным элементам. Определение объемов строительных работ по укрупненным элементам. Базисно-комплексный и базисно-индексный метод, ресурсный метод.Порядокформирования свободных цен. |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | Практическая работа № 6. Определение стоимости строительства |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа по теме 3.7. Изучение учебного материала по учебнику и конспекту. Оформление отчетов по практической работе № 6. |  | 2 |  | 6 | 3 |  |  |
| Тема 3.8. Сметы на отдельные виды строительных и монтажных работ.. | Содержание учебного материала: Сметы на отдельные виды работ. Сметы на материалы изделия и конструкции. Сметы к типовым проектам. |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | Самостоятельная работа по теме 3.8. Изучение учебного материала по учебнику и конспекту. |  | 2 |  | 6 | 1 |  |  |
| Тема 3.9. Сводные сметы. | Содержание учебного материала: Порядок разработки свободных смет и сводок затрат. Затраты сопутствующие строительству. Технико-экономические показатели. Снижение сметной стоимости строительства. |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | Практическая работа № 7. Составление сводного сметного расчета стоимости строительства. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа по теме 3.9. Изучение учебного материала по учебнику и конспекту. Оформление отчетов по практической работе № 7 |  | 2 |  | 6 | 3 |  |  |
| Итоговое занятие |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| Всего: |  | 102 |  | 102 |  |  |  |  |

3.3.5. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основания и фундаменты»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем |  | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очная ф.о. | Заочная ф.о. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Введение № 1 | Основные задачи дисциплины оснований и фундаментов и ее значение для проектирования и строительства промышленных, гражданских, энергетических сооружений. Связь курса с курсами инженерной геологии, механики грунтов и инженерных конструкций. |  | №1 1 |  |  |
| Раздел 1. Общие положения по проектированию оснований и фундаментов | Количество часов на 4 курсе обучения (7 семестр) / самостоятельная работа |  | 2/1 |  |  |
| Тема 1.1. Виды фундаментов и область их применения. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 №1 | Фундаменты и их элементы. Назначение фундаментных частей сооружений. Виды фундаментов – мелкого и глубокого заложения, свайные фундаменты. Область применения каждого вида. Принципы технико-экономического обоснования типа и конструкции фундаментов. | №1 1 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
|  | Понятие слабого подстилающего слоя |  | 1 |  |  |
| Раздел 2. Фундаменты мелкого (неглубокого) заложения в открытых котлованах на естественном основании. | Количество часов на 4 курсе обучения (7 семестр) / самостоятельная работа |  | 24/10 |  |  |

| Тема 2.1 Конструкции фундаментов мелкого заложения. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 №2 |  | Жесткие и гибкие фундаменты. Отдельные (одиночные) фундаменты опор и колонн. Ленточные фундаменты. Монолитные и сборные конструкции одиночных и ленточных фундаментов. Сплошные плитные и коробчатые фундаменты. |  | № 2 2 |  |  | 1 |
| Тема 2.2 Проектирование фундаментов мелкого заложения | Содержание учебного материала |  |  |  | № 3 2 |  |  |  |
|  | 1 №3 |  |  | Последовательность и основные этапы проектирования. Нагрузки на фундаменты и их сочетания. Конструкции фундаментов в плане и по высоте, назначение размеров при различных случаях действия внешних нагрузок. |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 № 4 |  |  | Практическая работа № 1 Выбор глубины заложения подошвы фундамента и факторы, определяющие эту глубину. Основные принципы определения размеров подошвы. | 2 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа с учебным материалом . Характеристики грунтов оснований и выбор их значений. |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Тема 2.3 Деформации оснований и методика проектирования фундаментов по деформациям. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 № 5 |  |  | Понятие о допустимых деформациях системы «основание – сооружение». Влияние различных факторов на величины и неравномерности деформаций оснований. | № 4 2 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Презентация материала: Мероприятия по уменьшению величины и неравномерности осадок (деформаций) сооружений и меры борьбы с их вредными последствиями |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Тема 2.4 Основные принципы расчета ленточных и сплошных фундаментов крупных сооружений | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 №6 | Расчетные случаи полосы и плиты конечных размеров и жесткости, опирающихся на деформируемое основание. Применяемые в расчетах модели оснований (Винклеровское, упругое, упругопластическое). |  |  | № 5 2 |  |  |  |

|  |  |  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 № 7 |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 2 Способы расчета балки или плиты с учетом взаимодействия их со сжимаемым основанием. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Приближенные методы учета влияние пластических деформаций основания под краями фундамента на эпюру контактных напряжений. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работа с учебным материалом. Влияние соотношения жесткости фундамента и основания на получаемые результаты. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2. 5 Расчет оснований и сооружений по несущей способности. |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 № 8 |  |  |  |  |  |  | Методы оценки несущей способности и устойчивости оснований в случае скальных и нескальных грунтов. |  | № 6 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работа с учебным материалом. Мероприятия по повышению устойчивости различных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Свайные фундаменты |  |  | Количество часов на 4 курсе обучения (7 семестр) / самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  | 12/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3. 1 Область применения и виды свайных фундаментов. |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 № 9 |  |  |  | Сваи и их типы. Висячие сваи и сваи-стойки. Забивные и набивные сваи. Конструкция и область применения забивных деревянных, железобетонных и металлических свай. Сваи-оболочки. Свайные ростверки и конструкции сопряжений их со сваями в свайных фундаментах. |  |  |  |  | № 7 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составление таблицы . Конструкции набивных свай, методы изготовления и область их применения. Сваи буроинъекционные, изготовленные по струйной технологии |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.2 Основные представления о работе сваи в грунте |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  | № 7 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1 №9 |  |  |  |  |  | Определение несущей способности одиночных свай по СНиП, пробными нагрузками, динамическим способом и методом статического зондирования.. Работа свай на горизонтальные нагрузки, основные положения по учету взаимодействия боковой поверхности сваи с грунтом. Работа свай в кусте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 № 10 |  |  |  |  | Практическая работа № 3 Расчет свай на горизонтальные нагрузки по СНиП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работа над учебным материалом. Влияние «отдыха» свай на их несущую способность в различных грунтах |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.3 Расчет и проектирование свайных фундаментов |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  | № 8 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1 №11 |  |  |  |  |  | Методика и порядок проектирования свайных фундаментов с низкими и высокими ростверками. Определение усилий в сваях фундамента. Применение наклонных и козловых свай. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 №12 |  |  |  |  | Практическая работа № 4 Выбор размеров и высотного положения ростверка. Размещение свай в плане при различных схемах действия нагрузок на фундамент. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Особенности расчета свай в фундаментах с высокими ростверками. Определение конечных осадок свайных фундаментов и оценка их устойчивости. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Фундаменты глубокого заложения |  |  | Количество часов на 4 курсе обучения (7 семестр) / самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  | 9/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4. 1 Фундаменты глубокого заложения и их применение при строительстве. |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  | № 10 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1 №13 |  |  |  |  |  | Фундаменты глубокого заложения, возводимые способом опускного колодца и область их применения. Конструкции и материалы опускных колодцев. Колодцы-оболочки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Методы погружения опускных колодцев и применяемые способы облегчения погружения их в грунт. Особенности опускания колодцев на местности, покрытой водой. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.2 Расчет и проектирование фундаментов глубокого заложения. |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  | № 11 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1 № 14 |  |  |  |  |  | Расчетные схемы и методики при различных случаях действия эксплуатационных нагрузок. Учет взаимодействия фундаментов с грунтом по боковой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 №15 |  |  |  |  | Практическая работа № 5 Расчеты опускных колодцев на нагрузки строительного периода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Применяемые расчетные схемы для определения усилий в элементах колодца на различных этапах его погружения. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5 Котлованы, их проектирование. |  |  | Количество часов на 4 курсе обучения (7 семестр) / самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  | 6/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5.1 Котлованы с откосными и вертикальными стенками. Заглубленные и подземные сооружения |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  | № 12 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1 №16 |  |  |  |  |  | Котлованы с откосными и вертикальными стенками. Мероприятия по защите котлована от притока подземных вод. Применяемые схемы крепления вертикальных стен котлованов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 № 17 |  |  |  |  | Практическая работа № 6 Расчет креплений котлованов (тонких свободно стоящих стенок, заанкеренных стенок, анкерных опор). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заглубленные и подземные сооружения в составе зданий и сооружений (подземные этажи зданий). Способы устройства. Проектирование подземных сооружений, устраиваемых способом опускного колодца, способом «стена в грунте». |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Фундаменты в сложных грунтовых условиях |  |  | Количество часов на 4 курсе обучения (7 семестр) / самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  | 8/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6.1 Фундаменты сооружений в условиях вечномерзлых грунтов |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  | №13 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1 №18 |  |  |  |  |  | Конструкции, особенности проектирования и основные принципы строительства фундаментов на вечномерзлых грунтах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фундаменты сооружений с большим тепловыделением (ТЭС). |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6.2 Фундаменты в условиях просадочных грунтов |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 №18 |  |  | Конструкции и особенности проектирования фундаментов на просадочных грунтах различных типов. |  |  |  |  |  |  |  |  | № 13 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся Таблица: Мероприятия, применяемые для устранения просадочных свойств грунтов или уменьшения вредных последствий просадок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6. 3 Фундаменты на структурно-неустойчивых грунтах | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 №19 |  |  |  | Основные принципы проектирования и строительства фундаментов сооружений на подрабатываемых основаниях, в сейсмических районах и на набухающих грунтах |  |  |  |  |  |  |  |  | № 14 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство фундаментов на закарстованных основаниях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7 Фундаменты под машины с динамическими нагрузками | Количество часов на 4 курсе обучения (7 семестр) / самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 7.1 Основные принципы расчета и проектирования фундаментов при динамических воздействиях. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 №20 |  |  |  | Динамические расчеты фундаментов, взаимодействующих с грунтовым основанием. Расчетные модели оснований. |  |  |  |  |  |  |  |  | № 15 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 №21 |  |  |  | Практическая работа № 7 Определение основных размеров фундаментов, передающих статические и динамические воздействия на основания. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия по уменьшению величин деформаций оснований и их неравномерностей при динамических воздействиях на грунты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 7.2 Основные способы повышения несущей способности слабых оснований. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 №22 |  | Песчаные подушки, область применения, расчет и способы их устройства. Уплотнение слабых грунтов оснований с помощью песчаных и грунтовых свай. Песчаные сваи дренирования. |  |  |  |  |  |  |  |  | № 15 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закрепление слабых грунтов оснований различными способами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 8 Реконструкция фундаментов и усиление оснований. |  | Количество часов на 4 курсе обучения (7 семестр) / самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 8.1 Реконструкция и укрепление фундаментов. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 №23 |  | Обследование фундаментов и выбор способа их усиления или реконструкции. Основные методы усиления: защита материала фундамента от выветривания, укрепление фундамента для повышения его прочности, углубление фундамента, увеличение опорной площади, подведение свай, выравнивание деформаций. |  |  |  |  |  |  |  |  | № 16 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Занятие № 24 Контрольная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 17 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.6. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технология и организация строительных процессов»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающегося |  |  | Объем часов |  | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | о.ф.о. | з.ф.о. |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Количество аудиторных часов (IV сем.)/ самостоятельная работа |  |  | 90/45 |  |  |
| Ведение | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Цели и задачи учебной дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Индустриальность элементов зданий и сооружений | 2 |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Реферат: « Роль индустриальности элементов зданий и сооружений» |  |  | 5 |  |  |
| Раздел 1. Основные положения строительного производства |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Особенности строительного производства | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Строительная продукция. Классификация строительных объектов по назначению и характеристикам. Капитальное строительство. Реконструкция. |  | 2 |  | 2 |
|  | 2 | Строительно монтажные работы, их структура и классификация. Основные работы. Строительные циклы: нулевой(подземный цикл, надземный (монтажный) , отделочный цикл. Подготовительные и вспомогательные работы. |  | 2 |  |  |
|  | 3 | Нормы труда. ЕНиР, нормы затрат труда и машинного времени. Производительность труда. |  | 2 |  |  |
|  | 4 | Организация строительно-монтажных работ на стройплощадке. Документация. |  | 2 |  |  |
|  | 5 | Основные нормы по организации труда рабочих. Охрана труда и техника безопасности на производстве. |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическая работа №1. Нормирование расходов материалов |  | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. Изучение основных понятий и терминов |  |  | 8 |  |  |
| Раздел 2. Строительные процессы и работы. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Строительные процессы и работы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Организация строительного производства. Документация в строительстве. Договорные отношения сторон.Проект организации строительства. Проект производства строительно-монтажных работ. |  | 2 |  |  |
|  | 2 | Особенности строительного производства. Деятельность заказчика и подрядчика в строительстве. Объекты и субъекты строительного производства. Особенности возведения зданий и сооружений в районах с особыми геофизическими условиями. |  | 2 |  |  |
|  | 3 | Нормативная документация в строительстве. Проектная документация в строительстве. Технологическое проектирование строительных процессов. Технологические карты. Карты трудовых процессов. |  | 2 |  | 2 |
|  | 4 | Подготовительные работы: планировочные работы, геодезическая разбивка, отвод поверхностных вод и водопонижение. Организация внутриплощадочных работ: устройство бытовых помещений, подключение коммуникаций, устройство временных дорог. |  | 2 |  |  |
|  | 5 | Транспортировка строительных грузов. Погрузочно-разгрузочные работы. Приемка и хранение материалов, изделий и конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией. |  | 2 |  |  |
|  | 6 | Подготовительные и вспомогательные процессы при производстве земляных работ. Методы искусственного понижения грунтовых вод. Виды земляных сооружений. Укрепление грунтов. |  | 2 |  |  |
|  | 7 | Разработка грунта землеройными и землеройно-транспортными машинами. Машины и механизмы для земляных работ. Способы разработки грунта экскаваторами, бульдозерами. Укладка и уплотнение грунтовых масс. |  | 2 |  |  |
|  | 8 | Особенности разработки грунта в зимних условиях. Технология проведения работ. |  | 2 |  |  |
|  | 9 | Технология погружения готовых свай. Технология погружения свай в мерзлые грунты. |  | 2 |  |  |
|  | 10 | Методы устройства набивных свай. Буронабивные, вибротрамбованные, частотрамбованные, пневмотрамбованные, песчаные и грунтобетонныесваи. Технология устройства сборных и монолитных железобетонных ростверков. Контроль качества и приемка свайных фундаментов. |  | 2 |  |  |
|  | 11 | Виды каменной кладки. Правила разрезки и системы перевязки каменной кладки. Процесс и способы выполнения каменной кладки. |  | 2 |  |  |
|  | 12 | Организация рабочего места и труда каменщика. Инструмент, приспособления, подмостки и леса для каменной кладки. Подача материалов к рабочим местам. |  | 2 |  |  |
|  | 13 | Технологический инвентарь для проведения кладочных работ. Контрольно- измерительный инструмент. |  | 2 |  |  |
|  | 14 | Технология каменной кладки в зимних условиях. Особенности зимнего бетонирования. Использование противоморозных добавок. Контроль качества каменной кладки. |  | 2 |  |  |
|  | 15 | Плотницкие работы и монтаж строительных конструкций из древесины. Сборка конструкций из бревен и брусьев. Установка столярных изделий. Монтаж сборных и контейнерных домов. |  | 2 |  |  |
|  | 16 | Арматурные и опалубочные работы. Монтаж ненапрягаемой арматуры. Напряженное армирование конструкций. |  | 2 |  |  |
|  | 17 | Типы опалубок и методы их установки. Контроль качества при опалубочные работах. Приготовление, транспортировка и подача бетонной смеси. Бетонирование конструкций разных типов. Устройство рабочих швов. Выдерживание и распалубливание конструкций. |  | 2 |  |  |
|  | 18 | Производство бетонирования в зимних условиях. Выдерживание в искусственных укрытиях. Выдерживание методом термоса. Электрообогрев бетона. Электротермообработка. Использование противоморозных добавок. Контроль качества бетонных работ. |  | 2 |  |  |
|  | 19 | Специальные методы бетонирования. Метод раздельного бетонирования. Подводное бетонирование. Укладка бункерами. Торкретирование. Вакуумирование. |  | 2 |  |  |
|  | 20 | Доставка, приемка и складирование конструкций при монтаже строительных конструкций. Подготовка элементов конструкций к монтажу. |  | 2 |  |  |
|  | 21 | Технология монтажа строительных конструкций. Контроль качества. Технология монтажа ж/б элементов каркасных многоэтажных зданий. Устройство соединений железобетонных конструкций. |  | 2 |  |  |
|  | 22 | Монтаж одноэтажных промышленных зданий. Технология монтажа ж/б фундаментов и колонн. Технология монтажа ж/б подкрановых балок и ферм покрытий. Технология монтажа элементов металлических конструкций. |  | 2 |  |  |
|  | 23 | Технология монтажа крупноблочных и бескаркасных крупнопанельных зданий. Технология монтажа многоэтажных каркасных зданий. |  | 2 |  |  |
|  | 24 | Технология кровельных работ Рулонные кровли. Мастичные кровли. Технология устройства. Оборудование, инвентарь. |  | 2 |  |  |
|  | 25 | Устройство кровель из штучных материалов. Технология устройства. Оборудование, инвентарь. Контроль качества работ. |  | 2 |  |  |
|  | 26 | Технология теплоизоляционных и гидроизоляционных работ. Оборудование, инвентарь |  | 2 |  |  |
|  | 27 | Технология устройства антикоррозионных покрытий. Оборудование, инвентарь. Контроль качества работ. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическая работа №2. Определение объемов земляных работ. |  | 2 |  | 2 |
|  | 2 | Практическая работа №3 Расчет трудоемкости на выполнение работ |  | 2 |  |  |
|  | 3 | Практическая работа №4 Составление технологической карты на определенный вид работы |  | 2 |  |  |
|  | 4 | Практическая работа №4 Составление технологической карты на определенный вид работы |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. Закрытые способы разработки грунта. Бурение грунта, разработка грунта взрывом. Конвейерный метод крупноблочного монтажа конструкций. Контроль качества кровельных работ. Декоративная штукатурка, специальные виды штукатурок Устройство покрытий в зимних условиях. |  |  | 25 |  | 2 |
| Тема2.2 Календарное планирование | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 | Назначение и состав календарного плана Объективный и общеплощадочный календарный план.. |  | 2 |  | 2 |
|  | 2 | Определение последовательности выполнения работ по календарному плану ПОС и ППР. |  |  |  |  |
|  | 3 | Календарный план строительства комплекса зданий. Календарный план отдельного объекта. Назначение и принцип расчета технико-экономических показателей календарного плана. |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическая работа №5 Составление календарного плана на строительство комплекса зданий. |  | 2 |  | 2-3 |
|  | 2 | Практическая работа №6 календарного плана на строительство отдельного объекта. |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с лекциями. |  |  | 7 |  | 1 |
|  | Итоговая контрольная работа |  |  | 2 |  |  |
| Итоговый контроль | Дифференцированный зачет |  |  | 2 |  |  |
| Всего |  |  |  | 135 |  |  |

3.3.7 Тематический план и содержание производственной практики по профилю специальности

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические работы и самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Количество часов на 3 курсе обучения (VΙсеместр) |  | 216 |  |
| Введение | Ознакомление со строительным объектом. Организация рабочего места. Расчет объемов работ. Правила Т/Б |  | 2 | 1 |
| Раздел 1. Выполнение техноло-гических процессов при строи-тельстве, эксплуатации и рекон-струкции строительных объектов |  |  | 214 |  |
|  | Практическое занятие |  |  | 2 |
|  | 1 | Оформление на работу, вводный инструктаж по технике безопасности | 7 |  |
|  | 2 | Ознакомление с инструкциями по охране труда по основным видам СМР. | 7 |  |
|  | 3 | Ознакомление со структурой строительной организацией. | 7 |  |
|  | 4 | Знакомство со строительной организацией, ее производственной базой | 7 |  |
|  | 5 | Объект строительства; документация, необходимая для его возведения | 8 |  |
|  | 6 | Ознакомление с техническими документациями оформляемыми при производстве работ : журналы, акты приемки и т.д. | 8 |  |
|  | 7 | Изучение проектной документации при строительстве объекта: чертежи, сметы, ППР, технологические карты на общестроительные работы. | 8 |  |
|  | 8 | Система оценки и контроля качества работ на объекте. | 8 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | 9 | Строительная площадка, ее оснащение | 7 | 2 |
|  | 10 | Работа на рабочем месте в составе бригады | 7 |  |
|  | 11 | Ознакомление с технологией выполнения земляных работ на строительной площадке, с машинами и механизмами , а также со схемами операционного контроля качества | 8 |  |
|  | 12 | Ознакомление с технологией выполнения свайных работ. С машинами и механизмами, используемые при устройстве свайных фундаментов и операционный контроль качества | 7 |  |
|  | 13 | Ознакомление с технологией выполнения каменных работ. Пооперационный контроль качества. | 7 |  |
|  | 14 | Ознакомление с технологией выполнения деревянных работ. Пооперационный контроль качества. | 7 |  |
|  | 15 | Ознакомление с технологией выполнения сварочных работ. Пооперационный контроль качества. | 7 |  |
|  | 16 | Ознакомление с технологией выполнения бетонных работ. Пооперационный контроль качества. | 7 |  |
|  | 17 | Ознакомление с технологией выполнения железобетонных работ. Пооперационный контроль качества. | 7 |  |
|  | 18 | Ознакомление с технологией выполнения монтажа строительных конструкций. Пооперационный контроль качества. | 7 |  |
|  | 19 | Ознакомление с технологией выполнения теплоизоляционных работ. Пооперационный контроль качества. | 7 |  |
|  | 20 | Ознакомление с технологией выполнения гидроизоляционных работ. Пооперационный контроль качества. | 7 |  |
|  | 21 | Ознакомление с технологией устройства антикоррозионных покрытий. Пооперационный контроль качества. | 7 |  |
|  | 22 | Ознакомление с технологией выполнения изоляционных работ. Пооперационный контроль качества. | 7 | 2 |
|  | 23 | Ознакомление с технологией выполнения устройства обычной штукатурки . Пооперационный контроль качества. | 7 |  |
|  | 24 | Ознакомление с технологией выполнения устройства декоративной штукатурки. Пооперационный контроль качества. | 7 |  |
|  | 25 | Ознакомление с технологией выполнения устройства специальной штукатурки. Пооперационный контроль качества. | 7 |  |
|  | 26 | Ознакомление с технологией облицовочных работ. Пооперационный контроль качества. | 7 |  |
|  | 27 | Ознакомление с технологией выполнения малярных работ. Пооперационный контроль качества. | 7 |  |
|  | 28 | Ознакомление с технологией выполнения обойных работ. Пооперационный контроль качества. | 7 |  |
|  | 29 | Ознакомление с технологией выполнения стекольных работ. Пооперационный контроль качества. | 7 |  |
|  | 30 | Ознакомление с технологией выполнения устройства полов. Пооперационный контроль качества. | 7 |  |
|  |  | Количество часов на 4 курсе обучения (VΙII семестр) | 36 |  |
|  | Ознакомление со строительным объектом. Организация рабочего места. Расчет объемов работ. Правила Т/Б |  | 2 | 1 |
|  | 31 | Ознакомление с геодезическими работами при возведении нулевого цикла здания. Пооперационный контроль качества. | 6 | 2 |
|  | 32 | Ознакомление с геодезическими работами при возведении надземной части здания. Пооперационный контроль качества. | 7 |  |
|  | 33 | Ознакомление с назначением, видом и содержанием стройгенпланов . Пооперационный контроль качества. | 7 |  |
|  | 34 | Ознакомление с организаций на стройплощадке водоснабжения. Пооперационный контроль качества. | 7 | 2 |
|  | 35 | Ознакомление с санитарно-бытовым обслуживанием на строительной площадке. Пооперационный контроль качества. | 7 |  |
|  |  | Всего: | 252 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы по дисциплинам «Строительные машины», «Технология проектирования процессов строительства», «Благоустройство территорий и домов», «Нормы и сметы», «Основания и фундаменты», Технология и организация строительных процессов» требует наличия учебных кабинетов.

Оборудование учебных кабинетов:

- учебная мебель;

- рабочее место преподавателя;

- учебная доска;

- шкафы для хранения наглядных пособий, учебной литературы;

- мультимедийное оборудование.

Технические средства обучения:

- компьютер.

Залы:

- библиотека;

- читальный зал с выходом в интернет.

- наглядные пособия (макеты, модели, образцы, электрическое оборудование);

- плакаты по темам практики;

- мультимедийный проектор, видеоматериалы.

4.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Основные источники:

1.Соколов Г. К.Технология и организация строительства: учебник для спо.- М.: Академия, 2009.

2.Комков В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: учебник для спо.- М.: ИНФРА – М, 2013.

- .Сетков В. И. Строительные конструкции. Расчет и проектирование: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования. - М.: ИНФРА-М, 2009.

- .Сербин Е. П. Строительные конструкции: учебное пособие для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования. - М.: ПРИОР, 2009.

6.Девятаева Г.М. Технология реконструкции и модернизации зданий: учебное пособие для спо.- М.: Инфра-М, 2013.

5. Терентьев О. Технология возведения зданий и сооружений: учебное пособие для студентов ср.проф.образования. - Ростов н/Д.: Феникс, 2009.

# Интернет – ресурсы

1. . Николенко Ю. В. Технология возведения зданий и сооружений. В 2-х  частях:  учебное пособие [Электронный ресурс]. - М.: Российский университет дружбы народов, 2010. Точка доступа: http://www. biblioclub.ru

2. Возведение зданий и сооружений [Электронный ресурс].  - М.: Абрис, 2012.

3.www.best-stroy.ru/gost

www.tyumfair.ru 6.www.bronepol.ru

# 5. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, ведение «Портфолио» или «Учебно-контрольных файлов» обучающегося.

# Текущий контроль и оценка результатов (уровня) освоения учебной практики осуществляется мастером производственного обучения в процессе проведения практических занятий, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. Обучение по учебной практике завершается итоговой аттестацией в форме дифференцированного зачета.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке. | - точность и скорость чтения чертежей; -грамотно читает геологическую карту и геологические разрезы; -владеет основными параметрами состава грунтов; -определяет состояние грунтов, их свойства, применение; -выбирает типовые методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; -учитывает особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях, в районах с особыми геофизическими условиями; -определяет свойства основных конструктивных материалов и изделий; -оценивает качество строительных материалов и изделий; -правильно подбирает состав строительных растворов в соответствии с их назначением; -рационально выбирает источники электроснабжения строительной площадки; -выбирает в соответствии с местными условиями схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям; -читает генеральные топографические планы участков отведенных для строительных объектов; -выполняет расчеты для перенесения осей зданий и сооружений на местность; -выбирает в соответствии с назначением геодезические приборы и инструменты для перенесения на местность горизонтального угла, проектной отметки, линии с проектным уклоном; | Экспертная защита лабораторных работ и практических занятий. Оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. Тестирование. Зачеты по производственной практике. Экзамены по междисциплинарным курсам. Квалификационный экзамен по профессиональному модулю |
|  | -рационально выбирает методику и производит расчеты по проектированию горизонтальной площадки для составления картограммы земляных работ; -классифицирует машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ; - правильно излагает основные сведения о деталях строительных машин, об общем устройстве и процессе работы машин; -уверенно излагает значение подготовки строительной площадки в соответствии с проектом организации строительства (ПОС) и проектом производства работ (ППР); -знает порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования в соответствии с действующими нормативными документами; -обоснованно выбирает последовательность и методы выполнение организационно- технической подготовки строительной площадки; -излагает основы организации инвестиционно-строительной деятельности; - читает проектно- сметную документацию; - демонстрирует точность и грамотность оформления технической документации |  |
| ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно- монтажные, ремонтные работы и работы по реконструкции строительных объектов. | -рационально использует технические средства строительных процессов; -в соответствии с технико- экономическими характеристиками производит подбор комплектов строительных машин и средств малой механизации для выполнения различных видов строительных работ; -правильно определяет технические возможности использования строительных машин и оборудования; -рационально выбирает машины для выполнения строительных работ в конкретных производственных условиях; -определяет техническую и эксплуатационную производительность строительных машин; |  |
|  | -демонстрирует рациональное применение средств малой механизации; - грамотно излагает правила эксплуатации строительных машин и оборудования; -аргументировано излагает порядок производства строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в соответствии с рабочими чертежами, проектом производства работ (ППР), требованиями нормативных документов; - уверенно сравнивает методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; - в соответствии нормативным требованиям организует работы по приемке и складированию материалов, изделий, конструкций; - объясняет технологии строительных процессов и их особенности при осуществлении строительства, ремонта и реконструкции; -обоснованно использует нормативно- техническую документацию (СНиП, ГОСТ, регламенты и т.д.) на производство и приемку выполняемых работ; - правильно излагает порядок ведения исполнительной документации на объекте; - грамотно планирует организацию рабочих мест и ведение различных строительных процессов на объекте; - умело осуществляет геодезическое сопровождение выполняемых технологических операций; - правильно объясняет организацию рабочих мест при выполнении различных строительных процессов; - рационально выбирает технические средства строительных процессов; - используя вариантное проектирование, рационально выбирает методы производства СМР в зависимости от условий и вида строительства; - излагает методы производства работ в условиях низких и высоких температур; - объясняет технологии и последовательность возведения зданий и сооружений различных конструктивных |  |
|  | схем; - демонстрирует точность и скорость чтения чертежей; - использует информационные технологии при разработке технологических документов; - обеспечивает безопасное ведение работ на объекте - работает с современной методической и сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве; - излагает особенности ценообразования в строительной отрасли; - различает виды цен; -выполняет расчеты на основании индексов изменения стоимости строительства; - правильно определяет сметную стоимость СМР по элементам затрат; -уверенно делает анализ структуры сметной стоимости строительно- монтажных работ; - грамотно формирует единичные расценки по видам работ на основании элементных сметных норм; - умело управляет стоимостью материальных и трудовых ресурсов. |  |
| ПК 2.3. Проводить оперативный учѐт объѐмов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов. | - с необходимой степенью точности производит обмерные работы; -быстро и точно определяет объемы выполняемых работ в соответствии с правилами исчисления объемов выполняемых работ; - правильно определяет расход строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым работам; -правильно осуществляет списание материалов в соответствии с нормами расхода; -уверенно излагает порядок подготовки документов по расчетам за выполненные работы; - грамотно составляет проектно- сметную документацию: локальные и объектные сметы на строительные, ремонтно-строительные работы различными методами, ручным и автоматизированными способами; - качественно составляет исполнительные сметы на выполненные объемы работ (Акт |  |
|  | выполненных работ по форме КС-2); - выбирает и использует пакеты прикладных программ для разработки и проектирования технологических процессов, ведения отчетной документации, составления смет |  |
| ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ | - точно обозначает основные оси на обноске и закрепляет на обноске нулевой горизонт; - быстро и точно читает детальные разбивочные чертежи при производстве земляных, свайных работ и устройстве фундаментов; - качественно выполняет исполнительные съемки подземной и надземной части зданий и сооружений; - выявляет отклонения строительных конструкций от проектного положения и сравнивает их с допусками указанными в нормативно-технической документации; - производит геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций; - уверенно использует строительные нормы и правила (СНиПы) на производство и приемку строительно- монтажных работ при контроле соответствующих работ; - демонстрирует знание требований, прав и обязанностей органов внешнего надзора (ГАСН, РГТИ и т.д.); - умеет выполнять производственный контроль качества строительно- монтажных работ; - используя нормативную базу допустимых отклонений на строительные изделия и конструкции, осуществляет входной контроль поступающих на объект материалов, изделий и конструкций; -определяет порядок ведения операционного контроля качества работ, в соответствии с проектной документацией и требованиями СНиП; - называет перечень актов на скрытые работы для различных видов СМР; -излагает перечень и содержание документов необходимых для приемки объекта в эксплуатацию; -демонстрирует умение оформлять журналы работ и вести исполнительную документацию; |  |
|  | - демонстрирует на примерах оформление документов на приемку работ и исполнительной документации (исполнительные схемы, акты и т.п.) - грамотно осуществляет входной контроль поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля - определяет свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий - грамотно использует метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительстве; - выбирает и использует пакетов прикладных программ для разработки и проектирования технологических процессов, ведения отчетной документации, составления смет |  |

# 5.2. Контроль и оценка результатов развития общих компетенций студентов

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии | Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике. Экспертное наблюдение и оценка активности студента при проведении учебно- воспитательных мероприятий профессиональной направленности. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Мотивированное обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки проекта производства работ. Качество выполненных работ. | Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике. Оценка выполнения курсовой работы. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях при выполнении профессиональных задач в области разработки технологических процессов и нести за них ответственность. | Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях , при выполнении индивидуальных домашних работ, работ по учебной и производственной практике. Оценка выполнения курсовой работы. Экспертное наблюдение и оценка активности студента при проведении учебно- воспитательных мероприятий различной тематики. |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Оперативность поиска и использования необходимой информации ля качественного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Широта использования различных источников, включая электронные. | Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, в ходе компьютерного тестирования, подготовке электронных презентаций, при выполнении индивидуальных домашних работ, работ по учебной и производственной практике. Оценка выполнения курсовой работы. |
| ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Демонстрация навыков использования информационно- коммуникационные технологии в процессе обучения и на практике. | Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении индивидуальных домашних работ, работ по учебной и производственной практике. Экспертное наблюдение и оценка использования студентами информационных технологий при подготовке и проведении учебно-воспитательных |
|  |  | мероприятий различной тематики. |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Коммуникабельность при взаимодействии с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения. | Экспертное наблюдение и оценка коммуникативной деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении индивидуальных домашних заданий, работ по учебной и производственной практике. Экспертное наблюдение и оценка использования студентами коммуникативных методов и приемов при подготовке и проведении учебно- воспитательных мероприятий различной тематики. |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | Ответственность за результат выполнения заданий. Способность к самоанализу и коррекции результатов собственной работы | Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при работе в малых группах, при выполнении работ по учебной и производственной практике. Экспертное наблюдение и оценка уровня ответственности студента при проведении учебно- воспитательных мероприятий различной тематики (культурных и оздоровительных групповых мероприятий, соревнований, походов, профессиональных конкурсов и др.). Экспертное наблюдение и оценка динамики достижений студента в учебной и общественной деятельности. |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышения квалификации. | Способность к организации и планированию самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля | Экспертное наблюдение и оценка использования студентом методов и приемов личной организации в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении индивидуальных домашних заданий, работ по учебной и производственной практике. Экспертное наблюдение и оценка использования студентом методов и приемов личной |
|  |  | организации при подготовке и проведении учебно- воспитательных мероприятий различной тематики. Экспертное наблюдение и оценка динамики достижений студента в учебной и общественной деятельности. |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении индивидуальных домашних заданий, работ по учебной и производственной практике. |